T.C.

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi

Karar No   : 105.04/ 110

Tarihi         : 06/04/2018

Konu          :  Plan ve Bütçe Kom. raporu.

K A R A R

İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca, 06  Nisan 2018 Cuma  günü saat 11.00’de İl Özel İdaresi hizmet binasındaki Genel Meclis toplantı salonunda, İl Genel Meclis Başkanı Halil ŞAHBAZ  Başkanlığında toplandı.

İl Özel İdaresi 2018 yılı yatırım programı Genel Meclisinin 20.11.2017 tarih ve 298 sayılı kararıyla  kabul edildiği ve 02.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdiği, Ancak; 2018 yılı bütçesinin uygulamaya geçilmesi aşamasında, projelerin uygulanmasına yönelik olarak, bütçede ayrılan ödenekler ile güncel maliyetleri arasında, İl Özel İdaresi teklif yazısı ekinden belirtilen ve ekli cetvelde gösterildiği üzere maliyet farkları ortaya çıktığından, 2018 faaliyet yılı bütçe yatırımlarının yarım bırakılmadan uygulanabilmesi için ekli cetvelde belirtilen ve ayrılan ödenekler ve projelerin güncel maliyetleri göz önünde bulundurularak, her ilçe için ayrılan ödenek toplamları kadar, o ilçe için acil ve öncelikli olanların yapılması gereken asıl ve yedek projelerin yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulduğundan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (a) fıkrası gereğince görüşülmesi hakkındaki İl Özel İdaresi teklif yazısı ve ekleri üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 05.04.2018 tarihli rapor, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 8. maddesine istinaden, Genel Meclisinin 06.04.2018 tarihli gündemine alınarak görüşülmesi kabul edildikten sonra okundu.

İl Özel İdaresi 2018 yılı yatırım programı Genel Meclisin 20.11.2017 tarih ve 298 sayılı kararıyla kabul edildiği, 02.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdiği, Ancak 2018 yılı bütçesinin uygulamaya geçilmesi aşamasında projelerin uygulanmasına yönelik olarak, bütçede ayrılan ödenekler ile güncel maliyet fiyatları arasında İl Özel İdaresi teklif yazısı ekinden belirtilen ekli cetvelde gösterildiği üzere maliyet farkları ortaya çıktığından, 2018 faaliyet yılı bütçe yatırımlarının uygulanabilmesi için ekli cetvelde belirtilen ve ayrılan ödenekler ile projelerin güncel maliyetleri göz önünde bulundurularak, her ilçe için ayrılan ödenek toplamları kadar, o ilçe için acil ve öncelikli yapılması gereken yatırımlardan asıl ve yedek projelerin yeniden belirlenmesi istendiğinden;

Merkez ilçe İnceçayır-İşleğen arası 6 km 1. kat asfalt yapımına 800.000,00.-TL, Alemdar-Çorak köyleri arası 2 km 1 kat asfalt yapımına 270.000,00.-TL, Büyükmahal köyü 0,5 km 1. kat asfalt kaplama yapımına 70.0000,00.-TL, Baltasarılar-Köklü köyleri arası 0,5 km 1. kat asfalt kaplama yapımına 70.000,00.-TL, Kışla köyü 0,30 km 1.kat asfalt kaplama yapımına 40.0000,00.-TL, Topçu köyü 0,35 km 1.kat asfalt kaplama yapımına 47.0000,00.-TL, Başınyayla-Şefaatli arası 1 km 1.kat asfalt kaplamaya 135.0000,00.-TL, Kale köyü 1 km 1.kat asfalt kaplamasına 135.0000,00.-TL, Türkmensarılar köyü 2 km 1.kat asfalt kaplamaya 270.0000,00.-TL ve Osmanpaşa köyü 7 km 2. kat asfalt kaplama yapımı için 168.0000,00.-TL olmak üzere toplam 2.004.000,00.-TL,

Sarıkaya ilçesine 2018 yılında ayrılan 900.000,00.-TL ödeneğin Köy-Des projesi yatırım programında kullanılmasına,

Yerköy ilçesi Aşağıelmahacılı-Kahya arası 4 km 1. kat asfalt yapımına 180.000,00.-TL, Hacıçeşmesi-Belkavak arası 2,5 km 1. Kat asfalt yapımına 120.000,00.-TL, Melez-Saray arası 4 km 1. kat asfalt yapımına 180.000,00.-TL ve Buruncuk köy girişi 0,5 Km 1. kat asfalt yapımına  20.000,00.-TL olmak üzere toplam 500.000,00.-TL ödeneğin iptal edilerek ,yerine Sekili-Süleymanlı arası 3 km 1. kat   asfalt    yapımına   400.000,00.-TL   ve   Orhan-Yakuplu   arası  4 km 1. kat asfalt yapımına

../.

T.C.

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi

Karar No   : 105.04/ 110

Tarihi         : 06/04/2018

Konu          :  Plan ve Bütçe Kom. Raporu.

K A R A R

-2-

280.000,00.-TL olmak üzere toplam 680.000,00.-TL’lik yolların yapılması, yine Yerköy-Küçüknefes arası  14 km 2. kat asfalt yapımına 310.000,00.-TL, Kömüşören-Aydıngün arası  4,5 km 2. kat asfalt yapımına 100.000,00.-TL olmak üzere toplam 410.000,00.-TL ve Yerköy ilçesi içme suyu yapım programı için ayrılan 20.000,00.-TL ödeneğin iptal edilerek Çayköy köyü gelgeç yapımı için ayrılan 40.000.-liralık ödeneğine ilave edilerek 60.000,00.-liraya yükseltilmesine, asfalt programının yukarıda izah edildiği şekliyle revize edilmesine, Hacıosmanlı, Hacılı köyü köprü yapımı, Çakırlar, Kayadibi köyleri kanalizasyon programları kasım bütçe görüşmelerinde ilgili birimlerin teknik personellerine sorularak ve onların teyidi ile belirlenen rakamlar olduğundan hiçbir değişiklik yapılmaması,

Diğer yatırım projelerinden ödeneği yeterli olmayan yatırımların ödenek miktarları kadar yeni projeler hazırlanarak, aynı köy ve aynı işler için teklif yazı ekinde belirtilen ve cetvelde gösterilen işlerin harcamalarının yapılmasına ve uygulamaya konulması hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor muhteviyatının kabulüne ve  gerekli işlemler yapılmak üzere alınan karar ve rapordan birer suretinin İl Özel İdaresine (Mali Hizmetleri Müd.ne ve Yol Ulaşım Hiz. Müdürlüğüne) gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.06.04.2018

Alınan bu kararımızın, İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, Yozgat Valisine gönderilmesine.

Halil ŞAHBAZ

İl Genel Meclis Başkanı                               Mustafa TEKÇAM                    Salih DENİZ

Kâtip Üye                               Kâtip Üye

İncelenmek üzere teslim alınmıştır.

Alanın Adı Soyadı   : Suat BULUT

Karar tarihi              : 06/04/2018

Karar sayısı             : 110

Teslim alma tarihi   : .  . /04/2018