T.C.

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi

Karar No   : 105.04/ 2

Tarihi         : 02/01/2020

Konu          : Alt Yapı ve Sanat Yapıları Kom. raporu.

K A R A R

İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi ve Genel Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca 02.01.2020 Perşembe günü saat 11.00’de İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki Genel Meclis toplantı salonunda Meclis Başkanı İskender NAZLI Başkanlığında toplandı.

İl Özel İdaresi 2019 yılı yatırım bütçesindeki programdan Yerköy ilçesinde yapılan içme suyu ve kanalizasyon yapımlarının genel durumları hakkında komisyon üyelerince gerekli inceleme ve araştırma yapılarak rapor düzenlenerek meclisin bilgisine sunulması hakkındaki önerge üzerinde  Alt Yapı ve Sanat Yapıları Komisyonunca hazırlanan 30.12.2019 tarihli rapor okundu.

İl Özel İdaresi 2019 mali yılı bütçesinden Yerköy ilçesinde yapımı planlanan içme suyu yapım ve onarım işlerinde sarf edilmek üzere 340.000,0.-lira ve kanalizasyon inşaatlarında sarf edilmek üzere 480.000,00.-lira ödenek ayrılmıştır.

İlçeye bağlı köylerden Büyükçalıklı köyü içme suyu ek isale hattı yapımına 15.351,00.-lira, Hatip köyü içme suyu dalgıç pompa ve malzeme alımına 7.198,00.-TL, Karacaahmetli-Çamdibi ve Kayadibi köyleri içme suyu malzeme alımına 5.133,00.-TL, Poyraz köyü isale hattı için malzeme alımına 16.815,00.-TL, 59 adet köyün içme suyuna klor cihazı takılmasına 70.800,00.-TL, İlçe Özel İdaresi bakımevine dalgıç pompa alımına 3.127,00.-lira, Arifoğlu köyü dalgıç pompa alımına 3.776,00.-TL, Gündoğdu köyü terfili içme suyu yapımına 22.420,00.-TL, Derebağ köyü terfili içmesuyu yapımına 47.8682,79-TL, Çakırhacılı köyü terfili içmesuyu yapımına 40.120,00.-lira, Delice köyü içme suyu terfi hattı yapımına 57.820,00.-TL, Küçükçalıklı  köyü içme suyu terfi hattı yapımına 20.060,00.-TL, Süleymanlı köyü içme suyu terfi hattı yapımına 14.750,00.-TL, Orhan köyü İçme suyu dağlıç pompa alımı ve montaj yapımına 4.012,00.-TL, Yukarıeğerci köyü İçme suyu dalgıç pompa alımı ve montaj yapımına 7.316.00.- lira harcama yapılarak işler bitirilmiştir. Arifoğlu-Karacaahmetli-Buruncuk köyleri içme suyu ortak toplama odası için 5.900,00.-TL, Akpınar köyü içme suyu depo tamirine 21.830,00.-TL, Buruncuk köyü içme suyu motopomp için 6.100,00.-TL, Hacılı köyü içmesuyu isale hattı yapım işine 10.620,00.-TL, Delice köyü isale yapımı hattı işi için 13.570,00.- lira ödenek ayrıldığı ve söz konusu işlerin yapımları devam etmektedir.

Yine İl Özel İdaresi 2019 mali yılı bütçesinden Yerköy ilçesine bağlı köylerin kanalizasyon yapımı için ayrılan ödenekten Delice köyü kanalizasyon yapım işinin 193.520,00.-lira ve Zencir köyü kanalizasyon yapım işi için 201.780,00.-liralık ödeme yapılarak işlerin tamamlanmıştır. Ödeneklerden bakiye kalan miktarla diğer köylerin kanalizasyon bakım ve onarım işleri ile alt yapı işlerinin yapılmasına devam edildiğinin belirtildiği hakkında Alt yapı ve sanat yapıları komisyonunca hazırlanan raporun kabulüne oybirliğiyle karar verildi.02.01.2020

Alınan bu kararımızın, İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, Yozgat Valisine gönderilmesine,

İskender NAZLI

İl Genel Meclis Başkanı                                Aziz BAŞAK                      Mikayil DEMİR

Katip üye                              Katip üye

İncelenmek üzere teslim alınmıştır.

Alanın Adı Soyadı   :  Suat BULUT

İdare ve Denetim Müdürü

Karar tarihi              : 02/01/2020

Karar sayısı             : 2

Teslim alma tarihi   : .  . /01/2020