T.C.

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

İl Genel Meclisi

Karar No   : 105.04/ 36

Tarihi         : 05/02/2020

Konu          : Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

K A R A R

İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi ve Genel Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi uyarınca 05 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 10.30’da İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Genel Meclisi toplantı salonunda Meclis Başkanı İskender NAZLI Başkanlığında toplandı.

İl Genel Meclis üyeleri imzasıyla verilen ve konusu İl Özel İdaresi 2019 mali yılı yatırım bütçesinden Çekerek ilçesine ne miktarda ve hangi işlerde sarf edilmek üzere ödenek ayrıldığı ve ayrılan ödeneklerle hangi işlerin yapıldığı hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılarak rapor bağlanması hakkındaki önerge üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 24.01.2020 tarihli rapor okundu.

2019 yılı yatırım programı çerçevesinde Çekerek ilçesine ayrılan 2.542.000,00.-lira yatırım ödeneğinden kilitli parke yapımı işine 1.492.000,00.-TL ödenek ayrılmış olup, 38.000 m2 kilitli parke kullanılarak 21 köyün kilitli parke yapım işi tamamlanmıştır.  İçme suyu yapım projesi için ayrılan 200.000,00.-TL ödenekten 86.380.00,-TL harcanılarak köylere malzeme ve boru alımı gerçekleştirilmiştir. Köy mezarlı, cami şadırvan yapım projesi için ayrılan 50.000,00.-TL ödenekten 23.048,00.-TL harcama yapılarak köylerin ihtiyacı giderilmiştir. 	Köprü menfez yapım projesi için ayrılan 89.337,00.-TL ödenekten 51.300,00.-TL ödeneğin futbol sahası yapımının eş finansmanında kullanılmıştır. Diğer köy alt yapım ve üstü yapım projesi için ayrılan 100.000,00.-TL ödenekten 73.434,00.-TL harcama yapılarak köylerin ihtiyaçları olan kum ve çimento gibi malzeme alınarak köylerin ihtiyacı giderilmiştir. Cari giderler için ayrılan 160.662,00.-TL ödenekten 100.000,00.-lira ödeneğin cari giderler için kullanıldığı tespit edilmiştir.

2019 Yılı yatırım programı kapsamında Çekerek ilçesine ayrılan 2.542.000,00.- lira ödenekten 1.826.166,00.- lira ödeneğin kullanılarak ilçeye bağlı köylerin ihtiyaçlarının giderildiği hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor muhteviyatının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.05.02.2020

Alınan bu kararımızın, İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, Yozgat Valisine gönderilmesine,

İskender NAZLI

İl Genel Meclis Başkanı                                Aziz BAŞAK                      Mikayil DEMİR

Katip üye                              Katip üye

İncelenmek üzere teslim alınmıştır.

Alanın Adı Soyadı   :  Suat BULUT

İdare ve Denetim Müdürü

Karar tarihi              : 05/02/2020

Karar sayısı             : 36

Teslim alma tarihi   : .  . /02/2020